ТЕХНОЛОГИИ

# Аудит готовности и 30-дневный пилот ESL

Перед закупкой: baseline, архитектура, критерии приёмки и GO / RECHECK / STOP

БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ  •  фактчек 02.09.2026

ПРАВИЛО Не начинайте с коммерческого предложения на весь магазин. Сначала измерьте ручную переоценку и расхождения, затем соберите пилот в одной зоне или категории.

# 1. Быстрый readiness-аудит

| Блок | Проверка | Статус | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник цены | Есть один утверждённый master цены | □ Да □ Нет | STOP, если касса и полка живут отдельно |
| Интеграция | Показан поток 1С/ERP → ESL → подтверждение | □ Да □ Нет | RECHECK |
| Касса | Та же цена применяется POS | □ Да □ Нет | STOP |
| Baseline труда | Измерены часы печати/замены/контроля | □ Да □ Нет | Сначала измерить |
| Ошибки | Есть журнал полка/касса | □ Да □ Нет | Создать журнал |
| Покрытие | Проведено обследование зала | □ Да □ Нет | Пилот |
| Крепления | Решение для полок/холода | □ Да □ Нет | RECHECK |
| Эксплуатация | Назначен владелец исключений | □ Да □ Нет | Назначить |
| Экономика | Посчитан TCO | □ Да □ Нет | STOP до расчёта |

# 2. Baseline

| Метрика | Как измерить | Период |
| --- | --- | --- |
| Часы работы с ценниками | Печать + сортировка + обход + замена + контроль | 2–4 недели |
| Количество изменений цены | Выгрузка из учётной системы | По дням и категориям |
| Расхождения полка/касса | Журнал касс/возвратов + обходы | ≥4 недель |
| Расходы на печать | Бумага, ленты/картриджи, обслуживание | 3 месяца |
| Списания / markdown | Контрольная категория | 4–8 недель |
| Время сборки заказов | Если тестируется pick-to-light | До/после |

# 3. Контур пилота

Выберите 100–500 позиций с высокой частотой изменения цены.

Зафиксируйте контрольную группу или корректный до/после baseline.

Настройте один источник цены и передачу в POS и ESL.

Проверьте шаблон ценника без перегруза.

Проведите radio-survey.

Привяжите SKU ↔ ESL двойным сканированием и сохраните лог.

Запустите массовую переоценку и проверьте подтверждения.

30 дней ведите журнал исключений.

Пересчитайте ROI только по фактическим данным пилота.

# 4. Acceptance criteria

| KPI | Порог | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Успешное обновление | ≥99,5% в контрольном окне | Нужен факт устройства, не только отправка |
| Массовая переоценка | ≤15 минут для пилотной зоны | Порог можно менять |
| Расхождения полка/касса | ≤1 случай/мес. в пилотной зоне | Сравнить с baseline |
| Экономия времени | Достаточная для целевой окупаемости | BASE 500 ESL и 36 мес. ≈7,7 ч/нед. |
| Работа исключений | 100% проблемных ESL видимы | Иначе автоматизация скрывает проблему |
| Окупаемость | ≤36 GO; 36–60 RECHECK; >60 STOP | Управленческий порог |

# 5. Запрос поставщику

Какая модель ESL и сколько обновлений/день заложено в срок батареи?

Облако или on-prem; что при потере интернета?

Какие API/файлы доступны, есть ли готовая обработка под нашу 1С?

Как подтверждается обновление конкретного ESL?

Сколько станций нужно по плану помещения?

Что входит в цену: крепления, монтаж, привязка, шаблоны, обучение, интеграция, SLA?

Стоимость замены/ремонта и запасного фонда?

Можно ли мигрировать без полной замены оборудования?

# 6. Протокол решения

| Решение | Когда |
| --- | --- |
| GO | Технические KPI пройдены, время экономится, синхронизация стабильна, TCO в пороге. |
| RECHECK | Технология работает, но экономика слабая: уменьшить охват/цену или доказать use case. |
| STOP | Нет единого источника цены, интеграция нестабильна или окупаемость не проходит. |

# Источники и границы доказательности

Публичные цены и кейсы поставщиков используются как ориентиры, а не как независимая гарантия результата. Сценарные цифры в расчётах помечены как допущения.

1. MERTECH — электронные ценники. Публичные цены и состав ESL-системы на дату проверки. https://mertech.ru/ehlektronnye-cenniki/

2. MY BEACON ESL. Публичные цены, тарифы 100/500 ценников, базовая станция, интеграция и заявленный срок батареи. https://my-beacon.ru/esl/html/

3. MERTECH — кейс внедрения. Поставщик указывает, что кейс анонимный и собирательный; используем только как ориентир процесса. https://mertech.ru/blog/elektronnye-cenniki-dlya-magazinov/kak-set-magazinov-uskorila-pereocenku-tovarov-s-pomoschyu-mertech-esl/

4. 1С:Предприятие — интеграция. Официальное описание HTTP/REST/JSON/OData и интеграционных возможностей платформы. https://v8.1c.ru/platforma/integraciya/

5. Роспотребнадзор — цена на ценнике и в чеке. Официальное разъяснение от 24.02.2026 о праве покупателя требовать цену, указанную на ценнике. https://zpp.rospotrebnadzor.ru/news/federal/571579

6. Walmart — digital shelf labels. Собственный кейс крупного ритейлера; показывает масштабный эффект, но не переносится напрямую на малый магазин. https://corporate.walmart.com/news/2026/03/02/how-the-shelf-got-smarter-and-our-jobs-got-easier

7. Management Science — ESL и menu costs. Peer-reviewed исследование: эффект ESL может выходить за пределы экономии труда, особенно в категориях с коротким сроком жизни товара. https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2019.3551