БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ

# Higgsfield: карта гипотез, экспериментов и milestone gates

Рабочая система проверки стартапа: что должно быть доказано до следующего уровня расходов

| Рубрика | Стартапы |
| --- | --- |
| Фактчек | 25 августа 2026 |
| Статус | Профессиональный рабочий материал; verified data отделены от company claims и сценариев |

# 1. Как пользоваться документом

Это не реконструкция внутренней roadmap Higgsfield. Это применимая startup-рамка, построенная на публично наблюдаемой модели продукта. Она показывает, какие гипотезы подобный AI-video startup должен доказать до масштабирования.

Правило gates Каждый gate должен иметь измеримый критерий и решение GO / RECHECK / STOP. Нельзя переходить к дорогому model training, enterprise sales или собственной инфраструктуре только потому, что продукт получил вирусные регистрации.

# 2. Hypothesis tree

| ID | Гипотеза | Критерий | Эксперимент | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 Problem | Маркетинговым командам действительно больно производить много видео-вариантов регулярно | ≥15 интервью; ≥60% называют скорость/стоимость/итерации top-3 проблемой | Интервью + разбор последней кампании | Если проблема редкая — STOP |
| H2 Output value | AI output достигает publishable quality | ≥50% guided sessions заканчиваются approved asset без ручного монтажа >30 мин | 10–20 guided sessions | Если wow есть, publishability нет — RECHECK |
| H3 Repeat usage | Клиент возвращается не ради novelty | ≥40% пилотов делают второй production cycle за 30 дней | 4-недельный pilot cohort | Если repeat <20% — STOP/смена use case |
| H4 Willingness to pay | Есть бюджет за workflow, не только бесплатные credits | ≥30% qualified pilots оплачивают второй цикл | Paid pilot offer | Если платят только за разовый проект — сменить pricing |
| H5 Contribution | Revenue покрывает inference/storage/support | Contribution margin ≥35% в пилоте; target path ≥55% | Metering compute by job | Если negative contribution — pricing/model routing |
| H6 Team value | Shared workflow повышает retention/ARPA | Team cohort удерживается лучше solo на ≥15 п.п. | Shared assets + approval MVP | Если нет эффекта — не строить admin layer |
| H7 Enterprise pull | Security/procurement действительно блокируют сделки | ≥5 qualified deals называют SSO/no-train/SLA конкретным blocker | Enterprise discovery | Если нет — не тратить на enterprise stack |
| H8 Integration moat | Интеграции сокращают workflow time | Time-to-approved-asset ↓ ≥20% | 1 plugin / API integration | Если usage низкий — не масштабировать интеграции |

# 3. Приоритет экспериментов

| Приоритет | Эксперимент | Стоимость | Срок | Что нельзя делать раньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 20 problem interviews + campaign teardown | Низкая | 7 дней | Строить собственную модель |
| P0 | Concierge workflow на существующих APIs | Низкая/средняя | 10 дней | Покупать GPU capacity |
| P0 | Paid pilot with usage cap | Низкая | 14 дней | Масштабировать acquisition |
| P1 | Team workspace lite: shared assets + approval | Средняя | 2–3 недели | Полный RBAC/SSO |
| P1 | Metering compute + job-level margin | Средняя | 1–2 недели | Давать «безлимит» без cost floor |
| P2 | Enterprise security discovery | Низкая | 2 недели | SOC2 project |
| P2 | One high-value integration | Средняя | 3–4 недели | Строить 10 plugins |

# 4. Milestone gates

| Gate | Минимальный proof | Решение |
| --- | --- | --- |
| G0 — Problem | 20 ICP interviews; 12+ подтверждают recurring pain; 5 дают реальные assets | GO: есть повторяемая проблема; RECHECK: pain есть, budget нет; STOP: novelty-only |
| G1 — Publishable MVP | 10 guided pilots; ≥5 approved assets; median first approved asset <60 мин | GO: качество применимо; RECHECK: нужен монтаж; STOP: нестабильный output |
| G2 — Paid repeat | ≥10 paid pilots; ≥4 repeat within 30 days; refund/complaint <10% | GO: повторяемая ценность; STOP: разовые покупки |
| G3 — Unit economics | Job-level contribution ≥35%; clear path >55%; compute variance controlled | GO: scaling tests; RECHECK: pricing/routing; STOP: negative economics |
| G4 — Team expansion | ≥5 teams; 2+ seats used weekly; approval/shared assets used; retention better solo | GO: team product; STOP: features не меняют behavior |
| G5 — Enterprise pull | ≥5 qualified enterprise opportunities; 2 security reviews; clear blockers | GO: invest in compliance; STOP: enterprise «интерес» без procurement |
| G6 — Scale | Cohort retention and contribution stable after 3× usage; support load not exploding | GO: grow acquisition/compute; STOP: pause growth |

# 5. Kill criteria — когда проект должен остановиться

После 30–40 qualified users невозможно получить хотя бы 20% repeat usage в течение месяца.

Клиенты одобряют output только после дорогой ручной постобработки, которая убивает margin.

Compute + partner API COGS стабильно выше 65–70% revenue и pricing power не подтверждается.

Основной спрос держится на бесплатных credits/promos и резко исчезает после paywall.

Team/enterprise features не повышают retention или contract size.

Юридические/safety ограничения делают целевой workflow слишком рискованным для публикации.

Нет собственного workflow moat: пользователь легко повторяет результат в другом сервисе за несколько минут.

# 6. KPI dashboard для 8-недельного validation

| KPI | Week 2 | Week 4 | Week 8 | Decision use |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualified interviews | 20 | 30 | 40 | Problem proof |
| Guided pilots | 5 | 12 | 25 | Output quality |
| Approved asset rate | ≥40% | ≥50% | ≥60% | Product utility |
| Paid conversion | — | ≥20% | ≥30% | WTP |
| 30-day repeat | — | Первые cohort | ≥40% | Retention |
| Contribution margin | Измерить | ≥25% | ≥35% + path >55% | Economics |
| Time-to-approved-asset | <90 min | <60 min | <45 min | Workflow advantage |
| Support min / completed job | Измерить | <30 | <15 | Scalability |

# 7. Риски экспериментов

| Ошибка | Почему искажает вывод | Коррекция |
| --- | --- | --- |
| Тестировать на friends/followers | Завышает интерес и терпимость к багам | ICP recruitment outside own audience |
| Давать unlimited credits | Скрывает compute economics | Usage cap + internal cost ledger |
| Считать registrations | Vanity metric | Считать approved outputs, paid repeat, contribution |
| Сразу делать enterprise | Длинный цикл маскирует отсутствие core value | Сначала creator/team repeat |
| Сравнивать только качество модели | Модель может смениться за неделю | Тестировать end-to-end job time and workflow |

# 8. Вердикт по рамке

GO только через последовательные доказательства Сильный рынок AI-video не отменяет необходимость gates. Главная дисциплина: сначала prove workflow and repeat usage, затем prove contribution, затем team expansion, и только потом enterprise/compliance/compute scale.

# Источники и статус данных

Как читать источники В публичных метриках Higgsfield много company-reported показателей. В документе они не превращаются в аудированную отчётность. Annualized revenue/run rate — темп выручки, экстраполированный на год, а не обязательно фактическая выручка за последние 12 месяцев.

Reuters, 15.01.2026 — Higgsfield: $80 млн extension к Series A, valuation >$1,3 млрд; 15 млн пользователей; $200 млн annualized run rate; 85% пользователей — social media marketers; browser-платформа запущена в марте 2025. https://www.reuters.com/business/media-telecom/ai-video-startup-higgsfield-hits-13-billion-valuation-with-latest-funding-2026-01-15/

Reuters, 17.08.2026 — $400 млн Series B, valuation $5,4 млрд. https://www.reuters.com/business/media-telecom/higgsfields-valuation-soars-fourfold-54-billion-six-months-ai-content-demand-2026-08-17/

TechCrunch, 17.08.2026 — Компания заявила $700 млн annualized revenue, 30 млн пользователей в 200 странах, работу с 390 компаниями Fortune 500; $400 млн Series B; compute назван ключевой статьёй конкуренции. https://techcrunch.com/2026/08/17/higgsfield-raises-400m-series-b-quadrupling-its-valuation-in-8-months-to-5-4b/

Higgsfield Help — plans — Individual и business plans; shared workspace, pooled credits, parallel generations; Team, Scale, Enterprise. https://higgsfield.ai/creator-hub/help-center/plans/how-do-higgsfield-plans-work

Higgsfield Help — Team/Scale/Enterprise — Team до 9 seats; Scale до 15; Enterprise custom; различия по queue, SSO, spend controls, SOC 2, no-data-training и indemnification. https://higgsfield.ai/creator-hub/help-center/business/team-and-business-higgsfield

Higgsfield Help — credits — Credits зависят от модели/разрешения/длительности; subscription credits сбрасываются; credit packs имеют отдельные правила. https://higgsfield.ai/creator-hub/help-center/credits/how-do-credits-work

Higgsfield Help — credit packs — Фиксированные и adjustable credit packs; credits из pack действуют 90 дней и требуют active subscription. https://higgsfield.ai/creator-hub/help-center/credits/how-credit-packs-work

TechCrunch, 10.02.2026 — Runway: $315 млн Series E при valuation $5,3 млрд — показатель интенсивной конкуренции и капиталоёмкости AI-video рынка. https://techcrunch.com/2026/02/10/ai-video-startup-runway-raises-315m-at-5-3b-valuation-eyes-more-capable-world-models/

TechCrunch, 26.01.2026 — Synthesia: valuation $4 млрд; enterprise-video модель; >$100 млн ARR достигнут в апреле 2025. https://techcrunch.com/2026/01/26/synthesia-hits-4b-valuation-lets-employees-cash-in/