АУДИТ ГОТОВНОСТИ И ПИЛОТ

# Passkeys: матрица сценариев, readiness audit и 30-дневный pilot brief

Один рабочий документ для решения «где внедрять», проверки готовности и постановки управляемого пилота.

| Дата фактчека | 09.09.2026 |
| --- | --- |

Как использовать 1) выберите сценарий; 2) пройдите readiness audit; 3) если нет красных флагов и score достаточный — заполните pilot brief; 4) переносите фактические цифры в ROI/TCO Excel.

# 1. Матрица сценариев

| Сценарий | Ценность passkeys | Сложность | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Администраторы сайта / CRM / финансы | Очень высокая: phishing-resistant вход, небольшой контролируемый пул. | Низкая/средняя | Пилотировать в первую очередь. |
| Сотрудники 10–200 человек | Высокая: password reset, phishing, onboarding/offboarding. | Средняя | Passkey preferred; для privileged — device-bound/security key. |
| B2C кабинет, 5 000+ повторных логинов/мес. | Высокая: UX + SMS cost + security. | Средняя/высокая | Пилот 5–10% или 50–200 пользователей; не удалять fallback. |
| B2C кабинет с редкими входами | Средняя: security/UX, слабее cost case. | Средняя | Не делать ROI только на SMS; опциональный enrollment. |
| Сервис с большим трафиком через in-app WebView | Потенциально высокая, но coverage риск. | Высокая | Сначала technical spike и device matrix. |
| Общие терминалы / shared PCs | Неоднозначная: credential ownership и OS profile критичны. | Высокая | Не включать массово без явной модели пользователя. |
| Гостевой checkout | Низкая как обязательный шаг. | Средняя | Не мешать покупке; предлагать passkey после конверсии. |

# 2. Readiness audit: оценка 0–2

Поставьте 0 — нет/неизвестно, 1 — частично, 2 — готово и подтверждено. Максимум 28 баллов. Любой красный флаг ниже блокирует отключение legacy независимо от суммы баллов.

| Контроль | PASS-критерий | Балл 0–2 |
| --- | --- | --- |
| HTTPS и стабильный домен/RP ID | Production работает на HTTPS; доменная схема понятна и не меняется в пилоте. |  |
| Контроль над auth backend / IdP | Команда знает, где реализовать или включить WebAuthn и как хранить credentials. |  |
| Device/browser analytics | Есть реальное распределение ОС, браузеров, WebView и доля unsupported/unknown. |  |
| Baseline метрик входа | Известны logins, success/fail, SMS OTP, reset, recovery, support tickets. |  |
| Telemetry auth events | Можно измерить registration success, auth success, fallback, error family, recovery. |  |
| Модель нескольких passkeys | Аккаунт поддерживает несколько credentials, названия и удаление/revoke. |  |
| Recovery design | Есть сценарии lost device, deleted passkeys, new device, compromised account. |  |
| Fallback policy | Понятно, какой fallback остаётся и когда он будет ограничен. |  |
| Support runbook | Поддержка знает, как помочь без обхода security policy. |  |
| Risk segmentation | Выделены privileged/high-value accounts и обычные пользователи. |  |
| QA device matrix | Определены минимум Android/iOS/Windows/macOS + ключевые браузеры аудитории. |  |
| UX copy / education | Есть понятные русские тексты: что такое ключ доступа, где хранится, как войти с другого устройства. |  |
| Security review | Проверяются origin/RP ID/challenge/session/recovery и logging. |  |
| Rollback | Можно вернуть legacy flow без потери доступа при аварии пилота. |  |

Интерпретация score 23–28: готово к пилоту. 17–22: пилот только после закрытия слабых пунктов. ≤16: сначала подготовка auth/recovery/telemetry. Балл не отменяет красные флаги.

# 3. Красные флаги

Recovery неизвестен или строится на одном слабом SMS без дополнительных проверок.

В пилоте невозможно восстановить доступ пользователю, потерявшему единственный device-bound key.

Нет стабильного RP ID/domain и непонятно, какие origin допустимы.

Нет baseline и telemetry — эффект нельзя измерить.

Большая часть аудитории использует embedded WebView/старые среды, но compatibility spike не выполнен.

Есть общие аккаунты или общий системный профиль, а passkey трактуется как персональный credential.

# 4. Pilot brief — шаблон

| Поле | Что заполнить |
| --- | --- |
| Цель пилота | Например: снизить phishing risk и SMS fallback, не ухудшив login success. |
| Сегмент | 50–200 клиентов или 20–100 сотрудников; выделить privileged отдельно. |
| Baseline период | 7–14 дней до запуска. |
| Пилот | 30 дней с двумя контрольными точками: день 7 и день 21. |
| Enrollment | После успешного legacy login предложить создать passkey; не блокировать отказ на старте. |
| Fallback | Определить пароль/SMS/email/TOTP/другой метод; логировать причину fallback. |
| Recovery tests | Lost phone; new phone; deleted all passkeys; cross-device; support-assisted recovery. |
| Support | FAQ + runbook + owner инцидентов + временный rollback. |
| Rollback trigger | Critical lockout, массовая ошибка browser/device, recovery fail, рост support > threshold. |

# 5. Метрики и gates

| Метрика | Формула | Gate |
| --- | --- | --- |
| Enrollment rate | Создали passkey / приглашённые | ≥60% |
| Passkey auth success | Успешные passkey auth / попытки passkey auth | ≥98% |
| Legacy/SMS reduction | 1 − SMS после / SMS baseline | ≥40% после стабилизации |
| Recovery success | Успешные recovery кейсы / все recovery тесты | ≥95% |
| Support change | (тикеты пилота − baseline) / baseline | Не > +20% первые 2 недели; далее снижение |
| Critical lockout | Пользователь не может восстановить доступ штатно | 0 |
| Median login time | Сравнение passkey vs legacy | Желательно −30% или лучше; не hard gate для безопасности |

# 6. План 30 дней

| Период | Действия | Выход |
| --- | --- | --- |
| До дня 0 | Baseline, архитектурный spike, QA matrix, recovery tabletop, support training. | Go/no-go на пилот. |
| Дни 1–3 | 5–10 внутренних пользователей; проверка регистрации, входа, удаления, другого устройства. | Нет P0/P1 дефектов. |
| Дни 4–10 | 25–50 пользователей; сбор error taxonomy и support вопросов. | UX/recovery fixes. |
| Дни 11–21 | Расширение до 100–200 при PASS; passkey preferred для пилотной группы. | Стабильные метрики. |
| Дни 22–30 | Recovery drills, TCO факт, финальный review gates. | Решение: expand / rework / stop. |

# 7. Решение после пилота

| Статус | Условия | Действие |
| --- | --- | --- |
| РАСШИРЯТЬ | Gates выполнены, нет critical lockout, TCO/риски приемлемы. | Passkey preferred шире; legacy остаётся контролируемым fallback. |
| ПЕРЕСЧИТАТЬ | Техника работает, но adoption/ROI/support хуже ожиданий. | Исправить UX, target segment, recovery; повторить 2–4 недели. |
| ОСТАНОВИТЬ | Recovery/coverage/security не готовы или массовые lockout. | Вернуть legacy как primary; закрыть архитектурные проблемы. |

# Источники и дата проверки

Фактчек: 09.09.2026. Сценарные цифры и пороги в документах маркируются отдельно и не выдаются за рыночный факт.

1. W3C — Web Authentication Level 3 Recommendation — открыть источник. Нормативная спецификация WebAuthn Level 3; публичные ключи, привязка credential к relying party и origin.

2. FIDO Alliance — The State of Passkeys 2026 — открыть источник. Оценка масштаба внедрения passkeys в 2026 году: 5 млрд активных passkeys; данные опросов потребителей и организаций.

3. FIDO Alliance — Passkeys — открыть источник. Объяснение phishing-resistant модели, отсутствия паролей на сервере и роли локальной биометрии.

4. NIST SP 800-63B — Authenticators — открыть источник. OTP с ручным вводом не считается phishing-resistant; PSTN/SMS out-of-band относится к restricted authenticator.

5. Google for Developers — Passkeys user journeys — открыть источник. Практика постепенного перехода, несколько passkeys на аккаунт, recovery и fallback.

6. Google for Developers — Server-side passkey registration — открыть источник. Серверная регистрация и рекомендация использовать проверенные WebAuthn/FIDO библиотеки.

7. passkeys.dev — Device Support — открыть источник. Матрица поддержки passkeys, cross-device authentication и credential managers на основных ОС/браузерах.

8. Microsoft Learn — passkeys by default; retirement of Microsoft-provided SMS/voice — открыть источник. С 1 сентября 2026 года passkeys становятся default-направлением для затронутых Entra-пользователей; Microsoft-managed SMS/voice выводятся 1 февраля 2027 года.

9. FIDO Alliance — Displace Password + OTP Authentication with Passkeys — открыть источник. Миграция password+OTP, пилотирование, enrollment и account recovery.

10. МТС Exolve — изменение тарифов на SMS с 1 августа 2026 года — открыть источник. Пример актуальной сложной пакетной тарификации сервисных/авторизационных SMS; показывает, почему в ROI нужно подставлять фактическую цену из договора.

11. МТС Exolve — плата за шаблоны SMS на Мегафон с 1 сентября 2026 года — открыть источник. Пример дополнительных фиксированных расходов на авторизационные/сервисные шаблоны у конкретного провайдера.