PLAYBOOK ВНЕДРЕНИЯ

# Implementation playbook: внедрение passkeys / WebAuthn

Пошаговый рабочий контур от baseline и архитектуры до controlled rollout. Не заменяет code review и security assessment конкретной системы.

| Дата фактчека | 09.09.2026 |
| --- | --- |

Главный принцип Не начинайте с отключения паролей/SMS. Начинайте с lifecycle: registration → authentication → multiple credentials → recovery → telemetry → pilot → постепенное предпочтение passkey.

# Шаг 0. Baseline и владелец решения

Назначьте product owner и technical owner auth.

Зафиксируйте текущую схему: identifier, password, SMS/TOTP, social login, recovery, session.

Снимите 7–14 дней baseline: логины, ошибки, SMS, reset, support, device/browser.

Выделите high-risk roles/accounts.

# Шаг 1. Определите deployment model

B2C по умолчанию: synced passkeys + возможность нескольких credentials.

Privileged workforce: рассмотрите device-bound passkeys/FIDO2 security keys.

Решите, нужен ли passkey как primary factor или только phishing-resistant MFA/step-up.

Опишите fallback и срок его жизни.

# Шаг 2. Подготовьте WebAuthn backend

Генерируйте непредсказуемый challenge на каждую ceremony и связывайте его с короткоживущей серверной транзакцией.

Настройте корректные RP ID/origin и HTTPS.

Используйте зрелую серверную библиотеку WebAuthn/FIDO; не реализуйте криптографическую валидацию с нуля без необходимости.

Храните credential ID, public key, user handle и нужные метаданные; приватный ключ сервер не получает.

# Шаг 3. Registration UX

Предлагайте создать passkey после уже успешного входа или надёжного account bootstrap.

Объясните ценность русским языком: «вход без пароля, подтверждение на устройстве».

Дайте понятное имя credential (например, «iPhone», «Windows ноутбук») и управление несколькими ключами.

Не заставляйте пользователя угадывать, где passkey сохранён.

# Шаг 4. Authentication UX

Поддержите passkey autofill/conditional UI там, где это совместимо.

Сохраняйте legacy fallback на пилоте.

Логируйте причину fallback: нет credential, устройство не поддерживает, пользователь отменил, WebAuthn error, recovery.

Не маскируйте все ошибки одним «что-то пошло не так» во внутренних логах.

# Шаг 5. Recovery

Тестируйте: потерян телефон, новый телефон, удалены все passkeys, сменился email/номер, compromised account, сотрудник уволен.

Не делайте support override слабее основного authentication assurance.

Для privileged accounts используйте более строгий proofing/dual control.

После recovery предлагайте зарегистрировать новый passkey и ревокировать потерянные credentials.

# Шаг 6. Security controls

Проверяйте origin/RP ID, challenge freshness, session fixation, CSRF вокруг credential management, права на add/delete passkey.

Не считайте passkey защитой от XSS/session theft.

Ограничьте чувствительные действия step-up/transaction confirmation по своей risk model.

Ведите audit trail регистрации, удаления и recovery без хранения секретов.

# Шаг 7. QA matrix

Минимум: Android + Chrome, iOS + Safari, Windows + Chrome/Edge, macOS + Safari/Chrome — если эти платформы есть в аудитории.

Проверьте cross-device QR flow.

Отдельно протестируйте in-app WebView/embedded browser, если он даёт значимый трафик.

Проверьте accessibility: клавиатура, screen reader labels, понятный fallback.

# Шаг 8. Pilot rollout

Начните с 5–10 внутренних пользователей, затем 25–50, затем 100–200.

Проверяйте gates на днях 7, 21 и 30.

Иметь feature flag/rollback.

Не расширять при critical lockout или recovery fail.

# Шаг 9. Passkey preferred

После PASS измените порядок UI: passkey первым, legacy — вторым.

Продолжайте давать enrollment после successful fallback login.

Отслеживайте долю legacy и причины.

Сокращайте SMS только когда фактическая доля passkey стабильна.

# Шаг 10. Legacy retirement

Сначала retire password/SMS для управляемых сегментов, а не для всех.

Проверьте recovery load и устройства ещё раз.

Оставьте emergency procedure с audit/approval.

Публично объясните изменения пользователям до enforcement.

# Контрольные события telemetry

| Событие | Минимальные поля без лишней чувствительности |
| --- | --- |
| passkey_offer_shown | user/account pseudonymous id, platform family, timestamp, cohort |
| passkey_registration_success/fail | credential type if known, error family, client family, cohort |
| passkey_auth_success/fail | error family, cross-device yes/no, cohort |
| legacy_fallback | reason, method, cohort |
| recovery_started/success/fail | recovery route, outcome, duration |
| credential_added/deleted | actor type, timestamp, audit id |

# Инцидентный runbook

| Симптом | Первое действие | Rollback/эскалация |
| --- | --- | --- |
| Массовый auth fail одной платформы | Остановить расширение, выделить error family, включить legacy primary для affected cohort. | Feature flag rollback; vendor/browser analysis. |
| Пользователь потерял единственный key | Запустить recovery policy; не добавлять новый key до proofing. | Если штатного recovery нет — P1 и стоп расширению. |
| Резкий рост support | Классифицировать top-3 причины; исправить copy/flow, а не просто расширить FAQ. | Вернуть optional enrollment, если блокирует вход. |
| Подозрение на compromised session | Revocation/session response по обычному incident process. | Passkey сам по себе не решает session compromise. |

# Definition of Done для этапа «pilot ready»

registration и authentication работают на целевой device matrix;

несколько passkeys на аккаунт поддерживаются;

delete/revoke и recovery протестированы;

feature flag/rollback проверен;

telemetry видит success/fail/fallback/recovery;

support runbook готов;

security review не имеет открытых P0/P1;

baseline зафиксирован для сравнения.

# Источники и дата проверки

Фактчек: 09.09.2026. Сценарные цифры и пороги в документах маркируются отдельно и не выдаются за рыночный факт.

1. W3C — Web Authentication Level 3 Recommendation — открыть источник. Нормативная спецификация WebAuthn Level 3; публичные ключи, привязка credential к relying party и origin.

2. FIDO Alliance — The State of Passkeys 2026 — открыть источник. Оценка масштаба внедрения passkeys в 2026 году: 5 млрд активных passkeys; данные опросов потребителей и организаций.

3. FIDO Alliance — Passkeys — открыть источник. Объяснение phishing-resistant модели, отсутствия паролей на сервере и роли локальной биометрии.

4. NIST SP 800-63B — Authenticators — открыть источник. OTP с ручным вводом не считается phishing-resistant; PSTN/SMS out-of-band относится к restricted authenticator.

5. Google for Developers — Passkeys user journeys — открыть источник. Практика постепенного перехода, несколько passkeys на аккаунт, recovery и fallback.

6. Google for Developers — Server-side passkey registration — открыть источник. Серверная регистрация и рекомендация использовать проверенные WebAuthn/FIDO библиотеки.

7. passkeys.dev — Device Support — открыть источник. Матрица поддержки passkeys, cross-device authentication и credential managers на основных ОС/браузерах.

8. Microsoft Learn — passkeys by default; retirement of Microsoft-provided SMS/voice — открыть источник. С 1 сентября 2026 года passkeys становятся default-направлением для затронутых Entra-пользователей; Microsoft-managed SMS/voice выводятся 1 февраля 2027 года.

9. FIDO Alliance — Displace Password + OTP Authentication with Passkeys — открыть источник. Миграция password+OTP, пилотирование, enrollment и account recovery.

10. МТС Exolve — изменение тарифов на SMS с 1 августа 2026 года — открыть источник. Пример актуальной сложной пакетной тарификации сервисных/авторизационных SMS; показывает, почему в ROI нужно подставлять фактическую цену из договора.

11. МТС Exolve — плата за шаблоны SMS на Мегафон с 1 сентября 2026 года — открыть источник. Пример дополнительных фиксированных расходов на авторизационные/сервисные шаблоны у конкретного провайдера.