# Self-storage в России — 2026: досье бизнес-модели

Практический документ · актуальность фактчека 22.08.2026

Важно: расчёты ниже — сценарные. Перед реальным запуском замените аренду, CAPEX, тариф, налоги, требования к помещению и спрос фактическими данными конкретного объекта.

# 1. Управленческое резюме

Self-storage — это аренда небольших индивидуальных боксов для хранения вещей и бизнес-имущества. В 2026 году вопрос уже не в том, существует ли спрос на дополнительное пространство. Главный вопрос — способно ли конкретное помещение генерировать достаточную выручку на каждый gross-м² после коридоров, технических зон, автоматизации, маркетинга и стоимости самой недвижимости.

Ключевой вывод: self-storage прежде всего является моделью монетизации подходящей недвижимости, а уже затем самостоятельным бизнесом. Для собственника недоиспользуемого помещения экономика может быть сильной. Для предпринимателя, который сначала арендует дорогую городскую площадь, модель становится существенно чувствительнее.

| Показатель | Сценарий | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 200 м² | Синтетический объект для проверки логики |
| Продаваемая площадь | 140 м² (70%) | Остальное — коридоры, доступ, техзоны |
| Реализованный тариф | 2 300 ₽/м²/мес. | Сценарный тариф, сопоставимый с отдельными текущими предложениями |
| Зрелая загрузка | 85% | Не стартовая загрузка; достигается через ramp-up |
| Выручка при зрелой загрузке | 273 700 ₽/мес. | 140 × 2 300 × 85% |
| Прибыль при своём помещении | ≈111 тыс. ₽/мес. | До учёта альтернативной стоимости недвижимости |
| Прибыль при аренде 1 250 ₽/м² | ≈–139 тыс. ₽/мес. | Рыночная аренда ломает данный сценарий |
| Prudent MaxRent | ≈351 ₽/м²/мес. | Порог для 15% операционной маржи в данном сценарии |

# 2. Как зарабатывает модель

Экономика строится не вокруг количества дверей, а вокруг продаваемой площади и реализованного тарифа. Базовая цепочка:

GROSS AREA → RENTABLE AREA → МИКС БОКСОВ → РЕАЛИЗОВАННЫЙ ТАРИФ → ЗАГРУЗКА → ВЫРУЧКА → OPEX → АРЕНДА / СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ → ПРИБЫЛЬ.

Gross area — вся площадь помещения, за которую собственник платит или несёт альтернативную стоимость.

Rentable area — площадь, которую реально можно сдавать клиентам после коридоров, дверей, пожарных проходов, инженерных и сервисных зон.

Микс боксов влияет на тариф: маленькие боксы часто дают более высокий ₽/м², крупные — более низкий.

Occupancy нужно считать минимум в трёх измерениях: занятые боксы, занятая площадь, фактическая выручка.

Выручку нельзя считать по рекламному прайсу: нужен реализованный тариф после скидок, акций и структуры боксов.

# 3. Почему помещение решает больше, чем бренд

Два объекта с одинаковыми 200 м² могут иметь противоположный результат. Первый расположен в собственном недоиспользуемом помещении рядом с плотной жилой застройкой. Второй арендуется по рыночной ставке и требует постоянного маркетинга. При одинаковой клиентской выручке второй объект несёт дополнительный фиксированный слой расходов, который нельзя быстро уменьшить при слабой загрузке.

## Критерии подходящего помещения

Долгосрочный контроль помещения: собственность или договор, который позволяет окупать переоборудование.

Сухость, отопление/температурный режим по выбранному продукту, отсутствие регулярных протечек и критичных инженерных рисков.

Безопасный доступ клиентов и возможность организовать СКУД, CCTV, пожарную безопасность и круглосуточный режим, если он заявлен.

Планировка с достаточной долей rentable area; слишком много колонн, лестниц и технических зон ухудшают экономику.

Подъезд, разгрузка и понятный клиентский маршрут.

Локация, в которой реальный спрос поддерживает тариф, а не требует постоянной скидки.

# 4. Рынок и коммерческие ориентиры

Текущие предложения операторов показывают широкий диапазон тарифов. На страницах «Складовки» встречаются предложения примерно от 2,0 до 2,8 тыс. ₽/м²/мес. и выше, в зависимости от площади, адреса и акций. Для финансовой модели используется сценарный реализованный тариф 2 300 ₽/м²/мес., а не максимальный рекламный прайс.

По коммерческим материалам «Кладовкина» стоимость переоборудования начинается от 8 000 ₽/м², Safebox указывает инвестиции от 11 500 ₽/м² и рекомендуемую площадь от 200 м². Это не независимые среднерыночные значения, поэтому в модели используется промежуточное допущение 9 500 ₽/м² и обязательный резерв 10%.

Для аренды в качестве внешнего ориентира взята средняя ставка сегмента Light Industrial Московского региона по CORE.XP — 14 935 ₽/м²/год по итогам IV квартала 2025 года, то есть около 1 245 ₽/м²/мес. Операционные расходы включены, НДС не включён. Этот benchmark нельзя механически переносить на городской self-storage, но он хорошо показывает масштаб потенциальной арендной нагрузки.

# 5. Синтетический объект: как работает экономика

| Показатель | Сценарий | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Gross area | 200 м² | Базовая конфигурация |
| Rentable share | 70% | 140 м² сдаваемой площади |
| Тариф | 2 300 ₽/м²/мес. | Реализованный, не рекламный |
| Occupancy | 85% | 119 м² фактически занято |
| Выручка | 273 700 ₽/мес. | Зрелый сценарий |
| Non-rent fixed OPEX | 142 000 ₽/мес. | Коммунальные, безопасность, связь, маркетинг, поддержка, уборка, страхование |
| Переменные расходы | ≈20 500 ₽/мес. | 7,5% выручки в сценарии |

Если помещение своё и денежная аренда равна нулю, сценарная операционная прибыль составляет около 111 тыс. ₽/мес. Это ещё не доходность недвижимости: собственник должен отдельно сравнить результат с альтернативной сдачей помещения в аренду или продажей.

Если тот же объект арендован по 1 250 ₽/м²/мес., аренда составляет 250 тыс. ₽ в месяц, и операционный результат становится отрицательным — около –139 тыс. ₽ в месяц. Это и есть причина, по которой self-storage нельзя оценивать без отдельного MaxRent.

# 6. MaxRent: главный фильтр до договора

MaxRent показывает, какую арендную ставку объект способен выдержать при заданных тарифе, загрузке и OPEX. В синтетическом сценарии:

break-even MaxRent ≈ 556 ₽/м²/мес. — выше этой ставки объект уходит в операционный минус;

prudent MaxRent ≈ 351 ₽/м²/мес. — ставка, при которой остаётся около 15% операционной маржи;

сценарная рыночная аренда 1 250 ₽/м²/мес. намного выше обоих порогов.

Это не означает, что self-storage на аренде невозможен вообще. Это означает, что конкретная конфигурация 200 м² / 70% rentable / 2 300 ₽ тариф / 85% загрузка не выдерживает такую аренду. Решение может измениться при большем объекте, более дешёвом помещении, более высокой доле rentable area, сильном тарифе, меньшем OPEX или другом продуктовом миксе.

# 7. Микс боксов и управление доходностью

Не делать планировку один раз «навсегда»: спрос на маленькие и большие боксы отличается.

Отслеживать occupancy не только по количеству боксов, но и по площади.

Сравнивать опубликованный тариф и фактический realised rate.

Выделять cohort новых клиентов: откуда пришли, какой размер выбрали, сколько месяцев арендуют.

Пересобирать микс, если маленькие боксы заполнены, а крупные системно простаивают.

# 8. CAPEX и финансирование

В рабочей модели заложено 9 500 ₽/м² на переоборудование gross area плюс 550 тыс. ₽ на прочий запуск и 10% резерв. Для 200 м² получается ориентир около 2,70 млн ₽ стартового CAPEX до учёта оборотного резерва. Это сценарная цифра, а не прайс рынка.

перегородки, двери, замки, номера и навигация;

СКУД, камеры, интернет, ПО и платежная инфраструктура;

пожарные и инженерные мероприятия;

подготовка пола, света, вентиляции и доступа;

юридический и технический запуск;

маркетинг до открытия;

резерв на ошибки сметы и задержки.

# 9. Ключевые риски

Подписать дорогую аренду, а потом пытаться «дотянуть» экономику тарифом.

Считать 100% площади сдаваемой и забыть про коридоры и техзоны.

Стартовать с 85–90% occupancy в Excel вместо реального ramp-up.

Считать прайс оператора выручкой и не учитывать скидки / микс боксов.

Недооценить безопасность, пожарные требования и инженерное состояние помещения.

Переинвестировать в отделку, которую нельзя забрать при выходе из аренды.

Не иметь сценария выхода и компенсации неамортизированного CAPEX.

Игнорировать альтернативную доходность собственного помещения.

# 10. Критерии GO / RECHECK / STOP

| Показатель | Сценарий | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| GO | MaxRent выше фактической аренды с запасом; rentable share ≥65%; стресс-сценарий не разрушает ликвидность | Можно переходить к техническому проекту и переговорам |
| RECHECK | Экономика положительная только при высокой загрузке или тарифе; договор короткий/неудобный; CAPEX без компенсации | Пересчитать помещение, микс и условия договора |
| STOP | Рыночная аренда выше break-even MaxRent; нет контроля доступа/безопасности; критические инженерные риски | Не подписывать договор и искать другой объект |

# 11. Что нужно проверить перед инвестициями

Получить план БТИ/обмеры и посчитать реальный rentable share.

Собрать минимум 2–3 коммерческих предложения на перегородки, СКУД, CCTV и пожарные работы.

Проверить конкурентов и тарифы в радиусе потенциального спроса, включая скидки.

Собрать договор аренды и посчитать не только ставку, но и индексацию, депозит, каникулы, OPEX, НДС и выход.

Посчитать MaxRent до переговоров с арендодателем.

Прогнать Weak / Base / Strong и sensitivity тариф × occupancy.

Сформировать 3-месячный оборотный резерв поверх CAPEX.

Только после этого принимать решение о запуске.

# Источники и границы использования

Кладовкин — франшиза
https://kladovkin.ru/franchise/
Стоимость переоборудования от 8 000 ₽/м²; коммерческий пример 165 м², инвестиции 1,71 млн ₽, заполняемость 99%, окупаемость 17 месяцев. Используется только как коммерческий benchmark, не как независимая норма.

Safebox — франшиза
https://safe-box.ru/franchise/
Инвестиции от 11 500 ₽/м², рекомендуемая площадь от 200 м², роялти 10% выручки и рекламные отчисления 10%. Заявленные прибыль/окупаемость — маркетинговый пример оператора.

Складовка — текущие предложения
https://www.skladovka.ru/hranenie-dlya-biznesa/sklad-s-nebolshoj-ploshchadyu/
Примеры тарифов self-storage в Москве примерно 2 026–2 833 ₽/м²/мес. и выше в зависимости от объекта и площади.

Складовка — пример 27 м²
https://www.skladovka.ru/hranenie-dlya-biznesa/price62100/
62 100 ₽/мес., 2 300 ₽/м² — используется как проверка сценарного тарифа, а не как средняя рынка.

CORE.XP — Light Industrial IV кв. 2025
https://core-xp.ru/upload/iblock/e33/lgxodxibme0gx03rlegemh2ox7ihuaan.pdf
Средняя ставка аренды 14 935 ₽/м²/год в Московском регионе, операционные расходы включены, без НДС. Обзор не включает зону внутри МКАД и до 6 км.

Твой Склад — методология загрузки
https://tvoysklad.com/tpost/rop02xzz61-90-zagruzki-ne-vsegda-uspeh-kak-otseniva
Высокая физическая загрузка сама по себе не гарантирует хороший результат; важно считать occupancy по площади, выручку, микс боксов и платежную дисциплину.

Граница интерпретации: цены операторов, франшизные расчёты и коммерческие кейсы не являются независимой статистикой и не используются как обещание доходности. Все числа проекта, которых нет во внешних источниках, помечены как сценарные допущения.