# План стабилизации транспортного ЭДО

Что делать после 1 сентября и как проверить бесплатный «ЭПД Лайт»

БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ

Актуально на 3 сентября 2026 года

Контекст С 1 сентября 2026 года обязательный режим уже действует. Цель на начало сентября — не «успеть подключиться», а обеспечить устойчивую сквозную перевозку и выбрать экономически подходящий контур. Бесплатный «ЭПД Лайт» снижает стоимость входа, но его нужно сравнивать с коммерческим оператором по реальным функциям и вашему процессу.

# Этап 1. Сегодня — подтвердить применимость

собрать реальные схемы перевозок за последние 30–60 дней;

для каждой определить роль компании и обязательный документ;

отдельно проверить, где бумага допустима по нормативному основанию;

выделить 1–2 типовых маршрута для контрольного теста;

зафиксировать текущие сбои после 1 сентября.

# Этап 2. Сравнить текущего оператора и «ЭПД Лайт»

подтвердить, что Оператор ЦРПТ присутствует в реестре ИС ЭПД;

проверить, закрывают ли ЭТрН и ЭПЛ ваш реальный сценарий;

проверить роуминг с ключевыми контрагентами;

сравнить не только тариф, но и интеграцию, автоматизацию, поддержку и SLA;

не считать планируемые мобильные функции и МЧД уже доступными без повторной проверки.

# Этап 3. Подписи, роли и доступы

назначить подписантов по каждому этапу;

проверить действующие УКЭП и необходимые МЧД;

создать резервных сотрудников;

проверить доступы склада, логистики, водителя и приёмки;

проверить работу вне стандартного офисного времени.

# Этап 4. Сквозной тест

настроить минимально необходимый рабочий способ: веб, XML или интеграцию;

синхронизировать справочники;

провести реальную перевозку от создания документа до закрытия;

проверить QR/визуализацию там, где они нужны;

протестировать приёмку и закрытие;

провести минимум один нештатный сценарий.

# Этап 5. Решение по оператору

оставить «ЭПД Лайт», если базовый сценарий проходит без ручного спасения;

сохранить коммерческого оператора, если критичны интеграция, автоматизация, SLA или большой поток;

не мигрировать только ради нулевой цены сервиса;

зафиксировать контакты поддержки и внутреннюю первую линию;

обновить внутренний регламент и бюджет;

назначить дату повторной оценки после 2–4 недель эксплуатации.

# 3–7 сентября — гиперподдержка

ежедневно разбирать инциденты;

не откладывать проблемы роуминга и подписей;

контролировать время закрытия документов;

вести единый журнал ошибок;

каждый критичный сбой завершать корректирующим действием и повторным тестом.

# 8–30 сентября — стабилизация

расширять контрагентов только после стабильной работы базовых маршрутов;

автоматизировать ручные операции, если объём это оправдывает;

обновить SLA и внутренние инструкции;

считать фактические разовые и ежемесячные затраты, даже если сам сервис бесплатный;

проверить, какие ошибки повторяются;

обновить роли и МЧД после реального месяца работы.

# Контрольный лист руководителя

| Вопрос | Да/Нет |
| --- | --- |
| Мы знаем, какие наши перевозки подпадают под обязательный ЭПД? |  |
| Для каждой критичной схемы определён документ? |  |
| Бумажные исключения подтверждены? |  |
| Мы сравнили текущего оператора и «ЭПД Лайт» по нужным форматам, роумингу и функциям? |  |
| Роуминг с ключевыми контрагентами работает? |  |
| Есть основной и резервный подписант? |  |
| МЧД оформлены? |  |
| Есть успешный end-to-end тест? |  |
| Склад и приёмка умеют работать? |  |
| Есть регламент на сбой и замену ТС/водителя? |  |
| Перевозки первых дней сентября предварительно проверены? |  |

Обновление 03.09.2026: «ЭПД Лайт» — бесплатная ИС ЭПД Оператора ЦРПТ, встроенная в личный кабинет системы маркировки. Актуальные возможности и ограничения проверяйте по руководству: https://docs.crpt.ru/gismt/%D0%AD%D0%9F%D0%94_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82/ и новости о запуске: https://www.crpt.ru/news/1/2309/