# Внутренний регламент транспортного ЭДО

Роли, подписи, МЧД, приёмка, инциденты и контроль запуска

БИЗНЕС ПОД МИКРОСКОПОМ

Актуально на 23 августа 2026 года

Как использовать Заполните квадратные скобки, назначьте ФИО и резервных сотрудников, согласуйте с оператором ИС ЭПД и фактическими договорами. Документ — рабочий шаблон, а не универсальная юридическая форма.

# 1. Область действия

Настоящий регламент применяется к перевозкам [перечень подразделений / маршрутов], в которых у [Компания] возникают перевозочные или экспедиторские документы, подлежащие электронному оформлению.

# 2. Ответственные роли

| Роль | Основной сотрудник | Резервный | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец процесса | [ФИО] | [ФИО] | Общий go-live, решения по критическим сбоям |
| Логистика | [ФИО] | [ФИО] | Схема перевозки, перевозчик, маршрут, ТС/водитель |
| Склад / отгрузка | [ФИО] | [ФИО] | Фактическая погрузка, данные груза, подпись этапа |
| Приёмка | [ФИО] | [ФИО] | Проверка поставки, расхождения, закрытие титула |
| IT / 1С | [ФИО] | [ФИО] | Интеграция, доступы, справочники, инциденты |
| Юрист / договоры | [ФИО] | [ФИО] | Квалификация схем, исключения, полномочия |
| Первая линия поддержки | [ФИО] | [ФИО] | Связь с оператором, журнал инцидентов |

# 3. Матрица подписей и МЧД

| Документ / этап | Кто подписывает | Тип подписи | МЧД | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание / Т1 ЭТрН | [роль] | [КЭП/по правилам] | [да/нет] | [роль] |
| Т2 перевозчика / водителя | [роль] | [допустимый тип] | [да/нет] | [роль] |
| Приёмка / титул грузополучателя | [роль] | [тип] | [да/нет] | [роль] |
| Заказ / заявка | [роль] | [тип] | [да/нет] | [роль] |
| Экспедиторский документ | [роль] | [тип] | [да/нет] | [роль] |

# 4. Процесс до выезда автомобиля

Проверить договорную схему и применимый документ.

Проверить контрагента, его оператора и роуминг.

Сверить справочники сторон, груза, ТС и водителя.

Создать документ в выбранной ИС ЭПД.

Проверить обязательные поля до подписания.

Подписать соответствующий титул уполномоченным лицом.

Убедиться, что документ принят следующей стороной.

# 5. Приёмка груза

сопоставить электронные сведения с фактической поставкой;

при расхождении действовать по согласованному сценарию, а не закрывать документ «как обычно»;

подписать этап грузополучателя уполномоченным сотрудником;

если основной сотрудник отсутствует, использовать резервного сотрудника с заранее оформленными полномочиями;

не откладывать подпись до следующего рабочего дня, если это ломает операционный процесс и расчёты с контрагентом.

# 6. Нештатные ситуации

| Ситуация | Первое действие | Кого уведомить | Контроль закрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет связи / сервис недоступен | Проверить статус и инструкцию оператора | Первая линия + оператор | Журнал инцидента + синхронизация |
| QR не сформирован | Не придумывать бумажный режим; применить подтверждённый сценарий | Диспетчер + оператор | Проверить появление QR |
| Замена ТС | Внести изменение в текущий электронный процесс, если перевозчик не меняется | Диспетчер | Обновлённые сведения / QR |
| Замена водителя | Обновить сведения по установленному сценарию | Диспетчер | Проверить подписи и доступ |
| Расхождение при приёмке | Зафиксировать фактическое расхождение | Логистика + контрагент | Корректное закрытие документа |
| Контрагент не готов | Эскалировать владельцу процесса | Коммерческий/логистика | Юридически корректный план перевозки |

# 7. Контроль контрагентов

| Контрагент | Роль | Оператор ИС ЭПД | Роуминг | Тест | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Название] | [роль] | [оператор] | [да/нет] | [дата/результат] | [ФИО] |
| [Название] | [роль] | [оператор] | [да/нет] | [дата/результат] | [ФИО] |
| [Название] | [роль] | [оператор] | [да/нет] | [дата/результат] | [ФИО] |
| [Название] | [роль] | [оператор] | [да/нет] | [дата/результат] | [ФИО] |
| [Название] | [роль] | [оператор] | [да/нет] | [дата/результат] | [ФИО] |
| [Название] | [роль] | [оператор] | [да/нет] | [дата/результат] | [ФИО] |

# 8. Контроль первых 30 дней

доля перевозок без ручного вмешательства;

количество инцидентов на 100 перевозок;

время от фактической приёмки до закрытия документа;

число случаев ожидания подписанта;

число ошибок в справочниках;

число проблем роуминга;

количество возвратов/корректировок документа;

доля контрагентов, прошедших end-to-end тест.

# 9. Критерии GO / RECHECK / STOP

| Статус | Когда применять |
| --- | --- |
| GO | Критичные схемы классифицированы, оператор и роуминг подтверждены, подписи/МЧД готовы, есть успешный end-to-end тест. |
| RECHECK | Есть рабочий обходной процесс, но остаются некритичные ручные операции или неподтверждённые второстепенные контрагенты. |
| STOP | Не определена применимость, нет подписанта, не работает нужный формат/роуминг или реальная перевозка не проходит до закрытия. |

# Официальные источники

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202506070016

ФНС России — обязательный транспортный ЭДО: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/el_doc/el_bus_entities/edotransp/

Минтранс России — ГИС ЭПД: https://mintrans.gov.ru/activities/376/

Минтранс России — общие вопросы по переходу на ЭПД: https://mintrans.gov.ru/activities/376/453/454

Минтранс России — автомобильные перевозки и ЭТрН: https://mintrans.gov.ru/activities/376/453/455

ФНС России — операторы ИС ЭПД: https://www.nalog.gov.ru/rn77/oedo/oisepd/

Минтранс России — вопросы подписания, QR и замены ТС: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/12842

Минтранс России — совещание по нестандартным сценариям: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/12843

Минтранс России — правила обмена и направления ЭПД: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/12649

Перед применением конкретного исключения или формата проверьте действующую редакцию нормативного акта и актуальные разъяснения регуляторов. Материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию.